# 用户需求书

## 一、项目概况

项目名称：海南省万宁市人民医院9号MRI机房承重加固项目

项目期限（工期）：合同签订之日起10个日历天

项目地址：海南省万宁市人民医院

项目内容：本项目万宁市人民医院机房承重加固，主要为从地下停车场对一层楼板进行加固施工以满足承重要求。

二、采购内容

详见附件：工程量清单

三、验收标准

1.全部工程完工后，由乙方先行自验，确认工程无缺陷问题后准备相关资料，以书面或口头形式通知甲方验收，甲方接到通知后须在十天内组织监理等相关部门进行验收。

2.验收时必须按注明规格和国家验收规范进行验收，如不符合规格时，甲方有权拒绝验收并责成乙方修改。

3.工程进行验收时，乙方必须收集齐有关工程技术档案资料，移交给甲方存档。

四、质保期及售后服务

工程竣工后，乙方按规定对工程进行保修，工程质量保修期为壹年。在保修期间，承包方应对由于承包方的原因而造成的质量问题负责无偿维修。

五、付款方式

1.预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款30%的工程预付款；

2.进度款：乙方完成合同工程量80%时，甲方向乙方支付合同总价款40%的工程进度款；

3.竣工结算：完成工程竣工结算审核后付款至工程结算审核价的97%（已付金额扣除）；

4.质保结算：剩余结算审核价3%的金额为质量保证金。一年后无任何工程质量问题，甲方在收到乙方付款申请后一周内一次性付清给乙方。

注：具体付款方式以中标后双方商议为准。

## 六、其他要求

1.成交供应商要保持同采购人的密切联系，遇有重大事项及时报告和反馈信息，尊重项目采购人的意见，接受采购人的提议、监督和指导。

2.在成交结果公示期间，采购人有权对成交候选人相关资质证书等进行核查，如发现与其响应文件中的描述不一，采购人、代理机构将报相关主管部门严肃处理。