## 采购需求

## 一、项目概况

项目名称：海南省万宁市人民医院9号MRI机房装修项目

项目期限：合同签订之日起30个日历天

项目地址：海南省万宁市人民医院

项目金额：324009.37元，资金来源为医院自筹

项目内容：本项目万宁市人民医院MR磁共振屏蔽，包括(1)MRI扫描室屏蔽体;(2)MRI扫描室内装修及照明;(3)MRI设备间;(4)控制室装修；（5）土建工程；（6）配电及操作间空调等。

二、采购内容

详情参见工程量清单

三、验收标准

1.全部工程完工后，由乙方先行自验，确认工程无缺陷问题后准备相关资料，以书面或口头形式通知甲方验收，甲方接到通知后须在十天内组织监理等相关部门进行验收。

2.验收时必须按注明规格和国家验收规范进行验收，如不符合规格时，甲方有权拒绝验收并责成乙方修改。

3.工程进行验收时，乙方必须收集齐有关工程技术档案资料，移交给甲方存档。

四、质保期及售后服务

工程竣工后，乙方按规定对工程进行保修，工程质量保修期为壹年。在保修期间，承包方应对由于承包方的原因而造成的质量问题负责无偿维修。

五、付款方式

1.预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款30%的工程预付款；

2.进度款：乙方完成合同工程量80%时，甲方向乙方支付合同总价款40%的工程进度款；

3.竣工结算：完成工程竣工结算审核后付款至工程结算审核价的97%（已付金额扣除）；

4.质保结算：剩余结算审核价3%的金额为质量保证金。一年后无任何工程质量问题，甲方在收到乙方付款申请后一周内一次性付清给乙方。

注：具体付款方式以中标后双方商议为准。

六、采购代理服务费

依据《政府采购代理机构管理暂行办法》财库〔2018〕2号第十五条规定，本次采购代理服务费由成交供应商支付。

七、供应商资格要求

满足政府采购法第二十二条的要求。

八、工程量清单（另册提供）